## Slide 1
WORKSHOP · FRÅN PROJEKT TILL TESTBEHOV
NordicShop
Testanalys inför teststrategin
Identifiera
→
Prioritera
→
Motivera
[Gruppnamn] · [Namn på gruppmedlemmar]
Notes: Presentera gruppen. Vi har agerat testledare för NordicShops nya e-handelsplattform. Presentationen följer arbetsgången identifiera, prioritera, motivera: vad ska testas, vad är viktigast, och varför.

## Slide 2
UTGÅNGSLÄGET
En ny e-handelsplattform på fyra månader
4
månader till produktionsrelease
3
utvecklingsteam delar en gemensam testmiljö
15
år gammalt lagersystem med begränsad dokumentation
3
externa leverantörer: betalning, leverans, e-post/SMS
Vår uppgift: gå från projektinformation till testbehov – innan teststrategin skrivs.
NordicShop · Testanalys
02
Notes: Kort om caset. Kort tid till release, delad testmiljö, ett gammalt lagersystem och tre externa leverantörer. Dessa fyra förutsättningar styr mycket av våra prioriteringar och risker längre fram.

## Slide 3
1 · TESTOBJEKT
Åtta testobjekt, tre prioritetsnivåer
Testobjekt | Vad behöver verifieras? | Prioritet
Webb / Mobilapp – funktion | Registrering, sök, kundvagn och betalning hela vägen | Hög
Backend / Order Service | Affärslogik, orderstatus, API-anrop, e-post/SMS | Hög
Lagersystem (integration) | Korrekt lagersaldo vid köp och avbeställning | Hög
Payment Provider (integration) | Godkänd/nekad betalning, ingen dubbeldebitering | Hög
Delivery Provider (integration) | Rätt leveransalternativ (hem/ombud) och priser | Medel
E-post / SMS (integration) | Order- och avbeställningsbekräftelser med rätt innehåll | Medel
Administrationsverktyg | Behörigheter, produkter, priser och rabattkoder | Medel
Webb / Mobilapp – UI/UX | Layout, typsnitt och grafisk profil enligt Figma | Låg / Medel
NordicShop · Testanalys
03
Notes: Vi delade upp webben och appen i två testobjekt: funktion (Hög) och utseende (Låg/Medel), eftersom de har helt olika konsekvens vid fel. Allt som rör pengar, lager och order har Hög. Leverans, notiser och admin är viktiga men stoppar inte ett köp på samma sätt – därför Medel.

## Slide 4
VARFÖR DEN HÄR PRIORITERINGEN?
Hög prioritet där ett fel kostar pengar, lager eller ordrar.
Betalning, lagersaldo och orderflödet påverkar kunden och försäljningen direkt. Ett layoutfel går att rätta efter release – en dubbeldebitering går inte att ta tillbaka.
Notes: Det här är vår röda tråd. Varje gång vi har prioriterat har vi frågat: vad händer för kunden och för NordicShop om just detta går fel? Ju närmare pengar, lagersaldo och order, desto högre prioritet.

## Slide 5
2 · KRITISKA AFFÄRSFLÖDEN
Fyra E2E-flöden – alla med kritikalitet Hög
01
Standardköpet
6 system ingår
Om det fallerar:
Totalt stopp i försäljningen.
02
Avbeställning före leverans
5 system ingår
Om det fallerar:
Felaktiga leveranser, missnöjda kunder och manuellt arbete för kundservice.
03
Sista varan i lager
3 system ingår
Om det fallerar:
Vi säljer varor som inte finns – restorder och hög belastning på kundservice.
04
Inloggning och kontolåsning
4 system ingår
Om det fallerar:
Kunder utelåsta, lösenord kan gissas, fler supportärenden.
NordicShop · Testanalys
05
Notes: Vi valde fyra flöden i stället för minimikravet tre. Alla fyra har Hög kritikalitet eftersom ett fel i något av dem antingen stoppar försäljningen, skapar felaktiga ordrar eller låser ute kunder. Flöde 1 berör flest system och är därför det bredaste att testa.

## Slide 6
FLÖDE 1 · STANDARDKÖPET
Ett köp passerar sex system
KUNDEN HANDLAR · Webb / Mobilapp
Sök / filtrera
Produkt
→
Kundvagn
Lägg till vara
→
Rabattkod
Appliceras
→
Leveransval
Delivery Provider
SYSTEMEN TAR ÖVER · Backend / Order Service
Betalning
Swish / kort
→
Order skapas
Order Service
→
Saldo uppdateras
Lagersystem
→
Bekräftelse
E-post / SMS
Verksamhetsmål
Enklare att handla, fler betalalternativ, automatiserat lager.
Om det fallerar · Kritikalitet Hög
Totalt stopp i försäljningen.
NordicShop · Testanalys
06
Notes: Happy path från sökning till bekräftelsemejl. Övre raden är det kunden gör i webb eller app, nedre raden är det som händer i backend. Sex system är inblandade: webb/app, backend, Payment Provider, lagersystemet, Delivery Provider och e-post/SMS. Därför är detta vårt viktigaste regressionsflöde – om det inte fungerar säljer NordicShop ingenting.

## Slide 7
FLÖDE 2–4
Avbeställning, lagergräns och inloggning
02 · Avbeställning före leverans
Sekvens
Hitta order → avbryt → återbetalning → återställ lagersaldo → bekräftelse till kund
Om det fallerar
Felaktiga leveranser, missnöjda kunder, manuellt arbete.
03 · Sista varan i lager
Sekvens
Kund A och B vill ha sista varan samtidigt → saldo 0 → B nekas och erbjuds bevakning → varan visas som slut
Om det fallerar
Vi säljer varor som inte finns – restorder.
04 · Inloggning och kontolåsning
Sekvens
Kund → webb/app → backend kontrollerar uppgifter → inloggning, eller låsning efter tre fel (K1)
Om det fallerar
Kunder utelåsta, lösenord kan gissas, fler ärenden.
NordicShop · Testanalys
07
Notes: Flöde 2 stödjer målet att minska manuellt arbete för kundservice – fyra steg måste lyckas i rätt ordning (K9). Flöde 3 är ett gränsfall: två kunder köper sista varan samtidigt, vilket testar att lagersaldot hanteras korrekt (K3, K6). Flöde 4 är säkerhetsflödet: kontot ska låsas i 30 minuter efter tre felaktiga försök, men inte låsas felaktigt.

## Slide 8
3 · INTEGRATIONER
Fyra integrationer från Order Service
Till | Information | Vad kan gå fel?
Lagersystem (15 år) | Reservera/återställa artiklar, lagerstatus | Timeout, fel saldo, krasch vid hög belastning
Payment Provider | Belopp, betalmetod, order-ID | Avbrott mitt i köp: kunden betalar men ingen order skapas. Dubbeldebitering.
Delivery Provider | Adress, paketvikt, fraktalternativ | API nere – kassan låser sig och köpet kan inte slutföras
E-post / SMS | Kunduppgifter, orderdetaljer, mall-ID | Inga bekräftelser – kunder försöker köpa igen
Vi testar varje integration mot: mottagaren är nere · timeout · fel data skickas · samma meddelande skickas två gånger
NordicShop · Testanalys
08
Notes: Alla fyra integrationer utgår från Backend/Order Service. Tre går till externa leverantörer och en till det gamla interna lagersystemet. Det farligaste felet är betalningen: kunden har betalat men ingen order skapas, eller kunden debiteras två gånger. Det bryter direkt mot K5.

## Slide 9
4 · STAKEHOLDERS
Tre nyckelgrupper – och vad vi utbyter
Product Owner
Testledaren behöver
Tydliga acceptanskriterier och prioritering av buggar.
De behöver
Löpande teststatus, riskrapporter och underlag för Go/No-Go.
De tre utvecklingsteamen
Testledaren behöver
Stabila byggen i testmiljön, enhetstester och API-dokumentation.
De behöver
Tydliga felrapporter med reproduktionssteg och loggar.
Externa leverantörer
Testledaren behöver
Tillgång till testmiljöer, testdata (t.ex. testkort) och support.
De behöver
Besked om planerade belastningstester och större ändringar i integrationen.
NordicShop · Testanalys
09
Notes: Relationen är ett utbyte åt båda hållen. PO prioriterar och fattar Go/No-Go-beslutet, därför behöver PO vår teststatus. Utvecklingsteamen kan svara på tekniska frågor. Externa leverantörer äger betalning, leverans och notiser – utan deras testmiljöer och testdata kan vi inte testa integrationerna.

## Slide 10
5 · RISKER
Lagersystemet är vår största risk
Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Risknivå
1. Det 15 år gamla lagersystemet klarar inte integrationen eller prestandan | Hög | Hög | Kritisk
2. Tre utvecklingsteam krockar i den gemensamma testmiljön | Hög | Medel | Hög
3. Betalningsleverantörens testmiljö är instabil eller nere | Medel | Hög | Hög
4. Kunder debiteras dubbelt vid nätverksavbrott (K5) | Låg | Hög | Hög
5. Rabattkoder kombineras felaktigt så att varor blir gratis (K4) | Medel | Medel | Medel
NordicShop · Testanalys
10
Notes: Risknivån är en kombination av sannolikhet och konsekvens. Lagersystemet får Kritisk eftersom både sannolikhet och konsekvens är höga: systemet är gammalt, dåligt dokumenterat och ingår i nästan alla kritiska flöden. Dubbeldebitering har låg sannolikhet, men konsekvensen är så allvarlig att risken ändå blir Hög.

## Slide 11
5 · TESTÅTGÄRDER
Så möter vi riskerna i testarbetet
1 · Lagersystemet
Tidiga integrationstester (API/meddelandeköer) och dedikerade prestandatester.
2 · Gemensam testmiljö
Releaseschema för miljön, CI/CD och röktester vid varje driftsättning.
3 · Betalningens testmiljö
Mockar av betalflödet så att interna tester kan fortsätta oberoende av leverantören.
4 · Dubbeldebitering
Negativa tester: bryt nätverket mitt i betalningen och verifiera hanteringen.
5 · Rabattkoder
Testmatris med ekvivalensklassindelning för alla rabattkombinationer.
NordicShop · Testanalys
11
Notes: Varje risk har en konkret teståtgärd. Det viktigaste är att börja tidigt med lagersystemet – med fyra månader kvar har vi inte råd att upptäcka integrationsproblem sent. Mockar för betalningen gör oss oberoende av leverantörens testmiljö, och röktester skyddar den delade miljön från trasiga byggen.

## Slide 12
6 · FRÅGOR TILL PROJEKTET
Det vi behöver veta innan teststrategin
Testdata
Hur säkrar vi realistisk testdata för produkter, priser och lagersaldon i den gemensamma miljön?
Prestanda
Vad betyder "snabbare orderhantering" i siffror, och hur många samtidiga användare ska vi klara?
Säkerhet
Ska en extern säkerhetsgranskning (penetrationstest) göras av kassan och kunddatabasen?
Lagersystemet
Finns ett API, eller kommunicerar systemet via filöverföring eller databastabeller?
Scope
Vilka webbläsare, operativsystem och mobila enheter ska stödjas och testas?
NordicShop · Testanalys
12
Notes: Svaren på de här frågorna påverkar direkt hur teststrategin ser ut. Frågan om lagersystemets gränssnitt avgör till exempel om vi kan automatisera integrationstesterna eller måste testa mer manuellt. Prestandamålen behöver vara mätbara, annars kan vi inte avgöra om kravet är uppfyllt.

## Slide 13
SAMMANFATTNING
Identifiera → prioritera → motivera
Identifiera
8 testobjekt, 4 kritiska flöden, 4 integrationer och 3 nyckelgrupper av stakeholders.
Prioritera
Hög: betalning, lager, order och inloggning. Lagersystemet är den enda kritiska risken.
Motivera
Fel i pengar, lagersaldo eller ordrar drabbar kunden direkt och kan stoppa försäljningen.
Tack! Frågor?
Notes: Knyt ihop: vi har identifierat vad som ska testas, prioriterat utifrån konsekvens för kund och verksamhet, och kan motivera varför. Nästa steg är att få svar på våra frågor och sedan skriva teststrategin. Öppna för frågor.